Szerződés teljesítési adatainak közzététele, szerződés lezárása

| Közbeszerzési eljárás EKR azonosítója | EKR000209432018 |
| --- | --- |
| Szerződés tárgya, rövid tartalma (csak néhány szóban utalni a szerződés tartalmára az egyértelmű beazonosíthatóság érdekében) | Ecseri polgármesteri hivatal épületének átalakítása és bővítése, parkoló építése |
| Szerződés kelte (a szerződés aláírásának dátuma, ha a felek eltérő időben írták alá, akkor az utolsó aláírás dátuma) | 2018.07.16. |
| Szerződés hatályosságának kezdete (akkor szükséges megadni, ha a hatályba lépés ideje eltér az aláírás dátumától) |  |
| Szerződés teljesítésének kezdete (amikor a szerződő fél a teljesítést ténylegesen megkezdte, pl. építési beruházásnál a munkaterület átadása) | 2018.07.16. |
| Szerződés teljesítésének határideje (a teljesítés szerződés szerinti határideje) | a munkaterület átadását követő 160. naptári nap. |
| Szerződött nettó ellenérték | 92.959.760,- Ft. |
| Szerződött bruttó ellenérték | 118.058.896.- Ft. |
| A teljesítés szerződésszerű volt (igen/nem) | nem |
| Nem szerződésszerű teljesítés esetén leírás | határidő csúszása miatt kötbér fizetés |
| Alvállalkozó volt (igen/nem) | nem |
| A szerződés teljesítésének ajánlatkérő által elismert időpontja (az a dátum, amellyel a szerződő fél a szerződést teljesítette) | 2019.06.06. |
| Az ellenszolgáltatás teljesítésének időpontja (ha több részletben történt a kifizetés, akkor az utolsó részlet kifizetésének időpontja) | 2019.06.12. |
| Kifizetett ellenszolgáltatás nettó összege (a szerződés alapján kifizetett teljes nettó ellenszolgáltatás) | 89.559.760,- Ft. |
| Kifizetett ellenszolgáltatás bruttó összege (a szerződés alapján kifizetett teljes bruttó ellenszolgáltatás) | 118.058.896,- Ft. |