Szerződés teljesítési adatainak közzététele, szerződés lezárása

	Közbeszerzési eljárás EKR azonosítója
	EKR000209432018

	Szerződés tárgya, rövid tartalma
(csak néhány szóban utalni a szerződés tartalmára az egyértelmű beazonosíthatóság érdekében)
	Ecseri polgármesteri hivatal épületének átalakítása és bővítése, parkoló építése

	Szerződés kelte
(a szerződés aláírásának dátuma, ha a felek eltérő időben írták alá, akkor az utolsó aláírás dátuma)
	2018.07.16.

	Szerződés hatályosságának kezdete
(akkor szükséges megadni, ha a hatályba lépés ideje eltér az aláírás dátumától)
	

	Szerződés teljesítésének kezdete
(amikor a szerződő fél a teljesítést ténylegesen megkezdte, pl. építési beruházásnál a munkaterület átadása)
	2018.07.16.

	Szerződés teljesítésének határideje
(a teljesítés szerződés szerinti határideje)
	a munkaterület átadását követő 160. naptári nap.

	Szerződött nettó ellenérték
	92.959.760,- Ft.

	Szerződött bruttó ellenérték
	118.058.896.- Ft.

	A teljesítés szerződésszerű volt (igen/nem)
	nem

	Nem szerződésszerű teljesítés esetén leírás
	határidő csúszása miatt kötbér fizetés 

	Alvállalkozó volt (igen/nem)
	nem

	A szerződés teljesítésének ajánlatkérő által elismert időpontja
(az a dátum, amellyel a szerződő fél a szerződést teljesítette)
	2019.06.06.

	Az ellenszolgáltatás teljesítésének időpontja
(ha több részletben történt a kifizetés, akkor az utolsó részlet kifizetésének időpontja)
	2019.06.12.

	Kifizetett ellenszolgáltatás nettó összege
(a szerződés alapján kifizetett teljes nettó ellenszolgáltatás)
	89.559.760,- Ft.

	Kifizetett ellenszolgáltatás bruttó összege
(a szerződés alapján kifizetett teljes bruttó ellenszolgáltatás)
	118.058.896,- Ft.



