Szerződés teljesítési adatainak közzététele, szerződés lezárása

	Közbeszerzési eljárás EKR azonosítója
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	Szerződés tárgya, rövid tartalma
(csak néhány szóban utalni a szerződés tartalmára az egyértelmű beazonosíthatóság érdekében)
	Központi Óvoda energetikai korszerűsítése keretében homlokzati hőszigetelés és nyílászárók cseréje

	Szerződés kelte
(a szerződés aláírásának dátuma, ha a felek eltérő időben írták alá, akkor az utolsó aláírás dátuma)
	2018.07.19

	Szerződés hatályosságának kezdete
(akkor szükséges megadni, ha a hatályba lépés ideje eltér az aláírás dátumától)
	

	Szerződés teljesítésének kezdete
(amikor a szerződő fél a teljesítést ténylegesen megkezdte, pl. építési beruházásnál a munkaterület átadása)
	2018.07.19

	Szerződés teljesítésének határideje
(a teljesítés szerződés szerinti határideje)
	2018.11.16

	Szerződött nettó ellenérték
	20.861.641 Ft

	Szerződött bruttó ellenérték
	26.494.284 Ft

	A teljesítés szerződésszerű volt (igen/nem)
	Igen

	Nem szerződésszerű teljesítés esetén leírás
	

	Alvállalkozó volt (igen/nem)
	Igen

	A szerződés teljesítésének ajánlatkérő által elismert időpontja
(az a dátum, amellyel a szerződő fél a szerződést teljesítette)
	2018.10.09 (készre jelentés)
2018.10.15 (műszaki átadás-átvétel lezárás)

	Az ellenszolgáltatás teljesítésének időpontja
(ha több részletben történt a kifizetés, akkor az utolsó részlet kifizetésének időpontja)
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	Kifizetett ellenszolgáltatás nettó összege
(a szerződés alapján kifizetett teljes nettó ellenszolgáltatás)
	20.861.641 Ft

	Kifizetett ellenszolgáltatás bruttó összege
(a szerződés alapján kifizetett teljes bruttó ellenszolgáltatás)
	26.494.284 Ft



