| Megrendelő neve | Ercsi Város Önkormányzat |
| --- | --- |
| Nyertes ajánlattevő neve | Global Big Building Zrt. |
| Nyertes ajánlattevő adószáma (konzorcium esetén a konzorcium vezető cég adószáma) | 25808180-2-07 |
| Közbeszerzési eljárás EKR iktató száma | EKR000536682018 |
| Szerződés tárgya | Felső Dunasor – nyitott közösségi tér |
| Szerződés típusa | Vállalkozási szerződés |
| Szerződés aláírásának dátuma (év-hó-nap)Az űrlap teteje | 2018.09.04. |
| A teljesítés szerződésszerű volt-e | igen/nem |
| A kifizetett ellenszolgáltatás értéke (nettó HUF) | nettó 3 130 678 Ft |
| Teljes bruttó ellenérték, forintban kifejezve (bruttó HUF) | bruttó 3 975 961 Ft |
| A szerződés teljesítésének az ajánlatkérő által elismert időpontja (év-hó-nap) | 2019.10.31. |
| Az ellenszolgáltatás teljesítésének időpontja (év-hó-nap) | 2020.09.21. |
| A szerződő félnek volt-e alvállalkozója? | Nem |
| Munkaterület átadás-átvétel dátuma | 2018.09.04. |
| Szerződés hatályosság kezdete | 2018.09.04 |
| Szerződés teljesítésének kezdete | 2018.09.04 |
| Szerződés teljesítésének határideje szerződés szerint | 2019.10. 31 |
| Ténylegesen | 2019.10.31 |

SZERZŐDÉS TELJESÍTÉSE: Global Big Building Zrt. 1. rész: Felső Dunasor nyitott közösségi tér

| Megrendelő neve | Ercsi Város Önkormányzat |
| --- | --- |
| Nyertes ajánlattevő neve | Global Big Building Zrt. |
| Nyertes ajánlattevő adószáma (konzorcium esetén a konzorcium vezető cég adószáma) | 25808180-2-07 |
| Közbeszerzési eljárás EKR iktató száma | EKR000536682018 |
| Szerződés tárgya | Szociális bérlakások felújítása |
| Szerződés típusa | Vállalkozási szerződés |
| Szerződés aláírásának dátuma (év-hó-nap)Az űrlap teteje | 2018.09.04. |
| A teljesítés szerződésszerű volt-e | igen/nem |
| A kifizetett ellenszolgáltatás értéke (nettó HUF) | nettó 33 057 891 Ft |
| Teljes bruttó ellenérték, forintban kifejezve (bruttó HUF) | bruttó 41 983 522 Ft |
| A szerződés teljesítésének az ajánlatkérő által elismert időpontja (év-hó-nap) | 2018.12.03. |
| Az ellenszolgáltatás teljesítésének időpontja (év-hó-nap) | 2018.12.15. |
| A szerződő félnek volt-e alvállalkozója? | Igen |
| Munkaterület átadás-átvétel dátuma | 2018.10.04. |
| Szerződés hatályosság kezdete | 2018.09.04 |
| Szerződés teljesítésének kezdete | 2018.10.04 |
| Szerződés teljesítésének határideje szerződés szerint | 2018.12. 03 |
| Ténylegesen | 2018.12.03 |

SZERZŐDÉS TELJESÍTÉSE: Global Big Building Zrt. 2. rész: Szociális bérlakások