| Megrendelő neve | Ercsi Város Önkormányzat |
| --- | --- |
| Nyertes ajánlattevő neve | Market&Build |
| Nyertes ajánlattevő adószáma (konzorcium esetén a konzorcium vezető cég adószáma) | 25881927-2-13 |
| Közbeszerzési eljárás EKR iktató száma | EKR001166172018 |
| Szerződés tárgya | 1. rész: Építészet, kertépítészet, villamos közmű munkarész |
| Szerződés típusa | Vállalkozási szerződés |
| Szerződés aláírásának dátuma (év-hó-nap)Az űrlap teteje | 2019.03.26. |
| A teljesítés szerződésszerű volt-e | igen/nem |
| A kifizetett ellenszolgáltatás értéke (nettó HUF) | nettó 142 259 107 Ft |
| Teljes bruttó ellenérték, forintban kifejezve (bruttó HUF) | bruttó 180 669 066 Ft |
| A szerződés teljesítésének az ajánlatkérő által elismert időpontja (év-hó-nap) | 2020.06.18. |
| Az ellenszolgáltatás teljesítésének időpontja (év-hó-nap) | 2020.06.18 |
| A szerződő félnek volt-e alvállalkozója? | Igen |
| Munkaterület átadás-átvétel dátuma | 2019.04.01. |
| Szerződés hatályosság kezdete | 2019.03.26 |
| Szerződés teljesítésének kezdete | 2019.04.01 |
| Szerződés teljesítésének határideje szerződés szerint | 2019.10.28 lett volna, de ez nem teljesült |
| Ténylegesen | 2020.06.18 |

| Megrendelő neve | Ercsi Város Önkormányzat |
| --- | --- |
| Nyertes ajánlattevő neve | Market&Build |
| Nyertes ajánlattevő adószáma (konzorcium esetén a konzorcium vezető cég adószáma) | 25881927-2-13 |
| Közbeszerzési eljárás EKR iktató száma | EKR001166172018 |
| Szerződés tárgya | 2. rész: Út és parkoló építés |
| Szerződés típusa | Vállalkozási szerződés |
| Szerződés aláírásának dátuma (év-hó-nap)Az űrlap teteje | 2019.03.26. |
| A teljesítés szerződésszerű volt-e | igen/nem |
| A kifizetett ellenszolgáltatás értéke (nettó HUF) | nettó 36 226 435 Ft |
| Teljes bruttó ellenérték, forintban kifejezve (bruttó HUF) | bruttó 46 007 751 Ft |
| A szerződés teljesítésének az ajánlatkérő által elismert időpontja (év-hó-nap) | 2020.06.18. |
| Az ellenszolgáltatás teljesítésének időpontja (év-hó-nap) | 2020.06.18 |
| A szerződő félnek volt-e alvállalkozója? | Igen |
| Munkaterület átadás-átvétel dátuma | 2019.04.01. |
| Szerződés hatályosság kezdete | 2019.03.26 |
| Szerződés teljesítésének kezdete | 2019.04.01 |
| Szerződés teljesítésének határideje szerződés szerint | 2019.10.27 lett volna, de ez nem teljesült |
| Ténylegesen | 2020.06.18 |