SZERZŐDÉS TELJESÍTÉSE: Bulath Sped Kft. Csokonai u. (hrsz. 619) 1

| Megrendelő neve | Ercsi Város Önkormányzat |
| --- | --- |
| Nyertes ajánlattevő neve | Bulath Sped Kft. |
| Nyertes ajánlattevő adószáma (konzorcium esetén a konzorcium vezető cég adószáma) | 12953857-2-07 |
| Közbeszerzési eljárás EKR iktató száma | EKR000212122019 |
| Szerződés tárgya | Csokonai u. (hrsz. 619) 1. rész útburkolatfelújítás |
| Szerződés típusa | Vállalkozási szerződés |
| Szerződés aláírásának dátuma (év-hó-nap)Az űrlap teteje | 2019.04.08. |
| A teljesítés szerződésszerű volt-e | igen/nem |
| A kifizetett ellenszolgáltatás értéke (nettó HUF) | nettó 30 124 527 HUF |
| Teljes bruttó ellenérték, forintban kifejezve (bruttó HUF) | bruttó 38 258 149 HUF |
| A szerződés teljesítésének az ajánlatkérő által elismert időpontja (év-hó-nap) | 2019.09.16. |
| Az ellenszolgáltatás teljesítésének időpontja (év-hó-nap) | 2019.10.18. |
| A szerződő félnek volt-e alvállalkozója? | Igen |
| Munkaterület átadás-átvétel dátuma | 2019.07.03 |
| Szerződés hatályosság kezdete | 2019.06.18 |
| Szerződés teljesítésének kezdete | 2019.07.03 |
| Szerződés teljesítésének határideje szerződés szerint | 2019.09.16 |
| Ténylegesen | 2019.09.16 |

SZERZŐDÉS TELJESÍTÉSE: Bulath Sped Kft. Feszty Árpád utca (hrsz 504)

| Megrendelő neve | Ercsi Város Önkormányzat |
| --- | --- |
| Nyertes ajánlattevő neve | Bulath Sped Kft. |
| Nyertes ajánlattevő adószáma (konzorcium esetén a konzorcium vezető cég adószáma) | 12953857-2-07 |
| Közbeszerzési eljárás EKR iktató száma | EKR000212122019 |
| Szerződés tárgya | Feszty Árpád utca (hrsz 504) 2. rész útburkolatfelújítás |
| Szerződés típusa | Vállalkozási szerződés |
| Szerződés aláírásának dátuma (év-hó-nap)Az űrlap teteje | 2019.04.08. |
| A teljesítés szerződésszerű volt-e | igen/nem |
| A kifizetett ellenszolgáltatás értéke (nettó HUF) | nettó 9 817 812 HUF |
| Teljes bruttó ellenérték, forintban kifejezve (bruttó HUF) | bruttó 12 468 621 HUF |
| A szerződés teljesítésének az ajánlatkérő által elismert időpontja (év-hó-nap) | 2019.09.16. |
| Az ellenszolgáltatás teljesítésének időpontja (év-hó-nap) | 209.10.01. |
| A szerződő félnek volt-e alvállalkozója? | Igen |
| Munkaterület átadás-átvétel dátuma | 2019.09.07 |
| Szerződés hatályosság kezdete | 2019.06.18 |
| Szerződés teljesítésének kezdete | 2019.07.03 |
| Szerződés teljesítésének határideje szerződés szerint | 2019.09.16 |
| Ténylegesen | 2019.09.16 |

SZERZŐDÉS TELJESÍTÉSE: Bulath Sped Kft. Kárpáthy Jenő utca (hrsz 462/1)

| Megrendelő neve | Ercsi Város Önkormányzat |
| --- | --- |
| Nyertes ajánlattevő neve | Bulath Sped Kft. |
| Nyertes ajánlattevő adószáma (konzorcium esetén a konzorcium vezető cég adószáma) | 12953857-2-07 |
| Közbeszerzési eljárás EKR iktató száma | EKR000212122019 |
| Szerződés tárgya | Kárpáthy Jenő utca (hrsz 462/1) 3. rész útburkolatfelújítás |
| Szerződés típusa | Vállalkozási szerződés |
| Szerződés aláírásának dátuma (év-hó-nap)Az űrlap teteje | 2019.04.08. |
| A teljesítés szerződésszerű volt-e | igen/nem |
| A kifizetett ellenszolgáltatás értéke (nettó HUF) | nettó 1 525 080 HUF |
| Teljes bruttó ellenérték, forintban kifejezve (bruttó HUF) | bruttó 1 936 852 HUF |
| A szerződés teljesítésének az ajánlatkérő által elismert időpontja (év-hó-nap) | 2019.11.22. |
| Az ellenszolgáltatás teljesítésének időpontja (év-hó-nap) | 2020.03.20. |
| A szerződő félnek volt-e alvállalkozója? | Nem |
| Munkaterület átadás-átvétel dátuma | 2019.09.09 |
| Szerződés hatályosság kezdete | 2019.06.18 |
| Szerződés teljesítésének kezdete | 2019.09.09 |
| Szerződés teljesítésének határideje szerződés szerint | 2019.11.23 |
| Ténylegesen | 2019.11.22 |

SZERZŐDÉS TELJESÍTÉSE: Bulath Sped Kft. Híd utca (hrsz 362)

| Megrendelő neve | Ercsi Város Önkormányzat |
| --- | --- |
| Nyertes ajánlattevő neve | Bulath Sped Kft. |
| Nyertes ajánlattevő adószáma (konzorcium esetén a konzorcium vezető cég adószáma) | 12953857-2-07 |
| Közbeszerzési eljárás EKR iktató száma | EKR000212122019 |
| Szerződés tárgya | Híd utca (hrsz 362) 4. rész útburkolatfelújítás |
| Szerződés típusa | Vállalkozási szerződés |
| Szerződés aláírásának dátuma (év-hó-nap)Az űrlap teteje | 2019.04.08. |
| A teljesítés szerződésszerű volt-e | igen/nem |
| A kifizetett ellenszolgáltatás értéke (nettó HUF) | nettó 22 612 592 HUF |
| Teljes bruttó ellenérték, forintban kifejezve (bruttó HUF) | bruttó 28 717 992 HUF |
| A szerződés teljesítésének az ajánlatkérő által elismert időpontja (év-hó-nap) | 2019.11.22. |
| Az ellenszolgáltatás teljesítésének időpontja (év-hó-nap) | 2020.03.20. |
| A szerződő félnek volt-e alvállalkozója? | Nem |
| Munkaterület átadás-átvétel dátuma | 2019.09.09 |
| Szerződés hatályosság kezdete | 2019.06.18 |
| Szerződés teljesítésének kezdete | 2019.09.09 |
| Szerződés teljesítésének határideje szerződés szerint | 2019.11.23 |
| Ténylegesen | 2019.11.22 |