
SZERZŐDÉS TELJESÍTÉSE: Bulath Sped Kft. Csokonai u. (hrsz. 619) 1


	Megrendelő neve
	Ercsi Város Önkormányzat

	Nyertes ajánlattevő neve
	Bulath Sped Kft.

	Nyertes ajánlattevő adószáma (konzorcium esetén a konzorcium vezető cég adószáma)
	12953857-2-07

	Közbeszerzési eljárás EKR iktató száma
	EKR000212122019

	Szerződés tárgya 
	Csokonai u. (hrsz. 619) 1. rész útburkolatfelújítás

	Szerződés típusa
	Vállalkozási szerződés

	Szerződés aláírásának dátuma (év-hó-nap)Az űrlap teteje
	2019.04.08.

	
	

	A teljesítés szerződésszerű volt-e
	igen/nem

	A kifizetett ellenszolgáltatás értéke (nettó HUF)
	nettó 30 124 527 HUF

	Teljes bruttó ellenérték, forintban kifejezve (bruttó HUF)
	bruttó 38 258 149 HUF


	A szerződés teljesítésének az ajánlatkérő által elismert időpontja (év-hó-nap)
	2019.09.16.

	Az ellenszolgáltatás teljesítésének időpontja (év-hó-nap)
	2019.10.18.

	A szerződő félnek volt-e alvállalkozója?
	Igen

	Munkaterület átadás-átvétel dátuma
	2019.07.03

	Szerződés hatályosság kezdete
	2019.06.18

	Szerződés teljesítésének kezdete
	2019.07.03

	Szerződés teljesítésének határideje szerződés szerint
	2019.09.16 

	Ténylegesen
	2019.09.16




SZERZŐDÉS TELJESÍTÉSE: Bulath Sped Kft. Feszty Árpád utca (hrsz 504)


	Megrendelő neve
	Ercsi Város Önkormányzat

	Nyertes ajánlattevő neve
	Bulath Sped Kft.

	Nyertes ajánlattevő adószáma (konzorcium esetén a konzorcium vezető cég adószáma)
	12953857-2-07

	Közbeszerzési eljárás EKR iktató száma
	EKR000212122019

	Szerződés tárgya 
	Feszty Árpád utca (hrsz 504) 2. rész
útburkolatfelújítás

	Szerződés típusa
	Vállalkozási szerződés

	Szerződés aláírásának dátuma (év-hó-nap)Az űrlap teteje
	2019.04.08.

	
	

	A teljesítés szerződésszerű volt-e
	igen/nem

	A kifizetett ellenszolgáltatás értéke (nettó HUF)
	nettó 9 817 812 HUF

	Teljes bruttó ellenérték, forintban kifejezve (bruttó HUF)
	bruttó 12 468 621 HUF


	A szerződés teljesítésének az ajánlatkérő által elismert időpontja (év-hó-nap)
	2019.09.16.

	Az ellenszolgáltatás teljesítésének időpontja (év-hó-nap)
	209.10.01.

	A szerződő félnek volt-e alvállalkozója?
	Igen

	Munkaterület átadás-átvétel dátuma
	2019.09.07

	Szerződés hatályosság kezdete
	2019.06.18

	Szerződés teljesítésének kezdete
	2019.07.03

	Szerződés teljesítésének határideje szerződés szerint
	2019.09.16 

	Ténylegesen
	2019.09.16




SZERZŐDÉS TELJESÍTÉSE: Bulath Sped Kft. Kárpáthy Jenő utca (hrsz 462/1)


	Megrendelő neve
	Ercsi Város Önkormányzat

	Nyertes ajánlattevő neve
	Bulath Sped Kft.

	Nyertes ajánlattevő adószáma (konzorcium esetén a konzorcium vezető cég adószáma)
	12953857-2-07

	Közbeszerzési eljárás EKR iktató száma
	EKR000212122019

	Szerződés tárgya 
	Kárpáthy Jenő utca (hrsz 462/1)
3. rész
útburkolatfelújítás

	Szerződés típusa
	Vállalkozási szerződés

	Szerződés aláírásának dátuma (év-hó-nap)Az űrlap teteje
	2019.04.08.

	
	

	A teljesítés szerződésszerű volt-e
	igen/nem

	A kifizetett ellenszolgáltatás értéke (nettó HUF)
	nettó 1 525 080 HUF

	Teljes bruttó ellenérték, forintban kifejezve (bruttó HUF)
	bruttó 1 936 852 HUF


	A szerződés teljesítésének az ajánlatkérő által elismert időpontja (év-hó-nap)
	2019.11.22.

	Az ellenszolgáltatás teljesítésének időpontja (év-hó-nap)
	2020.03.20.

	A szerződő félnek volt-e alvállalkozója?
	Nem

	Munkaterület átadás-átvétel dátuma
	2019.09.09

	Szerződés hatályosság kezdete
	2019.06.18

	Szerződés teljesítésének kezdete
	2019.09.09

	Szerződés teljesítésének határideje szerződés szerint
	2019.11.23 

	Ténylegesen
	2019.11.22



SZERZŐDÉS TELJESÍTÉSE: Bulath Sped Kft. Híd utca (hrsz 362)


	Megrendelő neve
	Ercsi Város Önkormányzat

	Nyertes ajánlattevő neve
	Bulath Sped Kft.

	Nyertes ajánlattevő adószáma (konzorcium esetén a konzorcium vezető cég adószáma)
	12953857-2-07

	Közbeszerzési eljárás EKR iktató száma
	EKR000212122019

	Szerződés tárgya 
	Híd utca (hrsz 362)
4. rész
útburkolatfelújítás

	Szerződés típusa
	Vállalkozási szerződés

	Szerződés aláírásának dátuma (év-hó-nap)Az űrlap teteje
	2019.04.08.

	
	

	A teljesítés szerződésszerű volt-e
	igen/nem

	A kifizetett ellenszolgáltatás értéke (nettó HUF)
	nettó 22 612 592 HUF

	Teljes bruttó ellenérték, forintban kifejezve (bruttó HUF)
	bruttó 28 717 992 HUF


	A szerződés teljesítésének az ajánlatkérő által elismert időpontja (év-hó-nap)
	2019.11.22.

	Az ellenszolgáltatás teljesítésének időpontja (év-hó-nap)
	2020.03.20.

	A szerződő félnek volt-e alvállalkozója?
	Nem

	Munkaterület átadás-átvétel dátuma
	2019.09.09

	Szerződés hatályosság kezdete
	2019.06.18

	Szerződés teljesítésének kezdete
	2019.09.09

	Szerződés teljesítésének határideje szerződés szerint
	2019.11.23 

	Ténylegesen
	2019.11.22



